关于县九届人大四次会议代表议案、建议

办理情况

一、议案办理情况

第1号 赵 坤等10名代表提出“关于王洼镇北洼村基础设施建设的议案”。

承办单位：住房城乡建设局

办理情况：已办结。将王洼镇北洼村基础设施建设纳入彭阳县北洼村美丽村庄建设项目。概算投资77.01万元，主要改造室外排水286.8米，管道清淤1000米，硬化道路592平方米，边坡砌护221米等。目前已建成投用。

第2号 职晓霞等10名代表提出“关于将常沟村列为2020年农村环境卫生整治示范村的议案”。

承办单位：红河镇

办理情况：已办结。将常沟村列为2020年农村环境卫生整治示范村，概算总投资318.22万元，主要实施硬化道路1710平方米，新建文化广场1座，绿化4000平方米等。现已全部建成。

第3号 马素贵等11名代表提出“关于新集乡沟口街道基础设施建设的议案”。

承办单位：住房城乡建设局

办理情况：已办结。将新集乡沟口村街道基础设施建设纳入彭阳县沟口村美丽村庄建设项目。概算投资137.54万元，主要实施边沟改造1244.64米，过路管涵9米，铺设给水管56米等。目前已建成投用。

第4号 张和凯等10名代表提出“关于硬化城阳乡沟圈村居民点住户巷道的议案”。

承办单位：住房城乡建设局

办理情况：已办结。将城阳乡沟圈村居民点住户巷道硬化纳入彭阳县沟圈村美丽村庄建设项目。概算投资127.77万元，主要实施硬化道路623米，维修破损路面160平方米等。目前已建成投用。

第5号 胡晓香等11名代表提出“关于加强草庙乡和谐村基础设施建设的议案”。

承办单位：草庙乡

办理情况：已办结。该项目总投资概算380.84万元，于2020年6月开工建设，现已完成面包砖铺装3464平方米，硬化道路面积5135平方米，砌筑砖围墙1536米等，剩余工程预计于2021年4月底完工。

第6号 郭耀武等10名代表提出“关于治理孟塬乡草滩村居民点排水沟头的议案”。

承办单位：孟塬乡

办理情况：已办结。该项目于2020年7月10日竣工，7月15日完成项目验收，主要实施硬化道路270平方米，绿化3400平方米，布设检查井17座等，目前已投用。

第7号 虎俭斌等10名代表提出“关于新修小岔乡榆树村高标准农田的议案”。

承办单位：农业农村局

办理情况：已办结。该项目概算总投资157.73万元，于2020年4月开工建设，主要平田整地1369亩，增施有机肥1095亩43.8吨等，2020年6月底已建成并交付使用。

第8号 余德明等10名代表提出“关于新建交岔乡中心幼儿园园舍的议案”。

承办单位：教体局

办理情况：已办结。该项目于2020年7月18日签订施工合同，设计规模3班型，可容纳幼儿90人，总建筑面积990平方米。目前幼儿园综合楼主体工程已封顶，正在进行室内外填充墙砌筑和粉刷施工，附属用房正进行主体施工，预计2021年6月建成并交付使用。

二、建议办理情况

县九届人大四次会议期间，共立代表建议28件，目前已办结15件，占总数的53.6%；正在办理7件，占总数的25%；列入办理计划的3件，占总数的10.7%；无法办理3件，占总数的10.7%。

附件：县九届人大四次会议代表建议办理情况一览表

附件

县九届人大四次会议代表建议办理情况一览表

九届人大四次会议代表建议目录（24件）
建议编号及名称	主办单位	进展情况	办理情况
第1号 刘 惠等代表提出“关于改造提升罗洼乡大西掌至庙庄及银洞沟煤矿至崾岘硬化路的建议”	交通局	经现场核查，该建议符合当地发展需求，交通局结合交通运输工作实际，已列入“十四五”公路建设规划，将积极申报2021年农村公路项目建设计划，力争早日开工建设。	正在办理
第2号 冶万军等代表提出“关于对农村道路基础设施建设维修养护的建议”	交通局	根据《彭阳县2020年财政涉农资金统筹整合使用方案》，投资1607.8万元完成彭阳县农村公路生命防护工程、农村公路排水项目建设。结合“专业+企业”农村公路管养改革，切实加强农村公路日常养护、小修保养和灾毁防治，加大排查力度，及时维修损坏的农村公路基础设施。	已办结
第3号 郭耀武等代表提出“关于支持维修孟塬乡境内水毁道路的建议”	交通局	根据《彭阳县人民政府专题会议纪要》（〔2020〕36号）孟塬乡政府、公路段积极组织维修，目前，孟塬乡境内的小高、牛孟等路面病害已全部修复。	已办结
第4号 王克祥等代表提出“关于拓宽硬化古城镇镇区南城墙路的建议”	古城镇	经古城镇多方协调，关于拓宽硬化古城镇镇区南城墙路的建议由县交通局立项并实施。项目名称为彭阳县古城街道至中学门口公路工程，造价67.33万元，全长1.07公里，路基宽度4.5米，路面硬化3.5米。2020年9月25日开工建设，目前已完工。	已办结
第5号 职晓霞等代表提出“关于重新修建常柴柏油路的建议”	交通局	该公路全长7公里，项目概算总投资5600万元，目前完成项目可研、外业测设和建设方案，正在进行可研评审工作。力争2021年开工建设，2022年建成通车。	正在办理
第6号 马继祥等代表提出“关于硬化罗洼乡薛套村薛套组至刘大庄组道路的建议”	罗洼乡	结合交通运输工作实际，已列入“十四五”公路建设规划，将积极申报2021年农村公路项目建设计划，力争早日开工建设。	正在办理
第7号 徐升光等代表提出“关于对草庙乡街道商铺立面改造的建议”	草庙乡	已列入《彭阳县草庙乡美丽小城镇建设提升工程》，项目总投资概算385.43万元。该项目于2020年8月下旬开始建设，现已完成对草庙乡街道1#-31#建筑进行改造提升。其中铲除外墙涂料及瓷砖，喷刷真石漆8723.8平方米，墙面贴面砖963.2平方米；改造钢结构树脂瓦坡屋面1784平方米；挂贴EPS造型柱474.9 平方米；挂贴EPS窗套构件1102.2米；挂贴30毫米 厚EPS装饰构件409.7米；更换坡屋面建筑屋面瓦1340平方米；统一街道广告位1011.7平方米；更换阳台栏杆26米；修复街道台阶1000平方米。	已办结
第8号 王克祥等代表提出“关于维修古城镇建筑垃圾临时倾倒点的建议”	古城镇	经古城镇多方协调对接，关于维修古城镇建筑垃圾临时倾倒点的建议因资金缺口大，难以完成，未实施。经古城镇政府研究，今后继续争取申报项目投资建设。	计划办理
第9号 张和凯等代表提出“关于修建城阳乡刘河村宁湾居民点挡水墙的建议”	城阳乡	该项目经《关于彭阳县城阳乡道路及排水项目建设方案的批复》（彭审批发〔2020〕249号）文件批复，城阳乡通过第三方代理机构组织议标，宁夏辰信建邦建筑工程有限公司中标承建，目前已完工。	已办结
第10号 高文学等代表提出“关于修建孟塬乡双树村移民点排水管网的建议”	孟塬乡	该项目于2020年5月20日开工建设，2020年7月10日竣工，7月15日完成项目验收。	已办结
第11号 王生林等代表提出“关于修建小岔乡街道排水系统的建议”	住房城乡

建设局	该议案列入2020年小岔乡美丽小城镇实施。该项目总投资1500万元，铺设排水管道4256米，已完成建设任务。	已办结
第12号 王克正等代表提出“关于建设农村生物肥加工厂的建议”	投资促进服务中心	通过招商引资，引进深圳大彩建设公司在草庙乡选址建设年产3万吨生物有机肥项目，规划占地面积13.5亩，总建筑面积3600平方米，配套办公及原料仓库、成品仓库等附属设施，计划总投资3000万元。目前该项目已建成。	已办结
第13号 郑小义等代表提出“关于在红河镇建设苹果储藏冷库的建议”	发改局	一是供销社在红河镇已建成1500平方米冷库；二是宁夏东昂农业科技有限公司在县城工业园区已动工建设果蔬冷藏库项目；三是发改局正在积极争取区市商务主管部门相关项目资金支持。	已办结
第14号 张生录等代表提出“关于在小园子农贸市场新建仓储物流房的建议”	冯庄乡	利用自治区专项扶贫资金组织建设农贸市场附属设施配套工程。该项目工程总投资178.52万元，目前已全部施工完成。	已办结
第15号 王克祥等代表提出“关于规划建设古城镇建材及农副产品加工交易市场的建议”	自然资源局	国土空间规划正在编制，建议由古城镇及时编制建设方案，纳入国土空间规划，待批复后实施。	计划办理
第16号 秦秉儒等代表提出“关于对设施农业大棚改造提质和经营权探索的建议”	农业农村局	一是对部分设施园区土地进行了整理利用，对已达设计使用年限的老旧水泥拱架大棚进行了拆除，其中红河镇拆除废旧水泥拱架塑料大棚121栋，恢复耕地121亩；二是通过招商引资引进广州东升农场有限公司进驻红河现代农业产业园区经营，园区安排当地农民150余人长期务工，其中建档立卡贫困户50多人，每人月收入3000元左右，带动当地蔬菜销售50多吨；三是在今后的设施农业项目实施中，将因地制宜、充分论证，采取“先建后补”鼓励政策。	已办结
第17号 张生录等代表提出“关于在冯庄乡羊草湾等村部修建水厕的建议”	农业农村局	2020年全县各乡村共改造农村户用厕所5673户，已完全满足设施需求，如若再建立村级公共卫生厕所，将造成公共资源浪费。	已办结
第18号 闫生栋等代表提出“关于修建白阳镇中庄至柳台村组道路的建议”	交通局	经现场核查，该建议符合当地发展需求，交通局结合交通运输工作实际，已列入“十四五”公路建设规划，将积极申报2021年农村公路项目建设计划，力争早日开工建设。	正在办理
第19号 马 宁等代表提出“关于将新时代文明实践所和实践站建设经费纳入财政预算的建议”	财政局	年初部门预算按照乡村户数每户20元的标准，安排各乡镇推进乡镇文明实践积分卡制度经费保障110.808万元；通过彭财（预）发〔2020〕56号文件下达宣传部2020年新时代文明实践中心项目资金100万元。后期将按照《新时代文明实践中心试点建设方案》要求，根据整体推进情况，及时配套落实对应资金。	已办结
第20号 冶万军等代表提出“关于提高农村治安义务巡防员补助的建议”	人社局	根据2017年第14次政府常务会议纪要和《彭阳县“一村双助理和一乡（镇）一义务巡防队”工作实施方案》（彭政办发〔2017〕165号）要求，各乡镇负责推进“一村双助理和一乡（镇）一义务巡防队”人员招聘、经费保障等各项建设任务，公安局牵头，指导各乡镇和相关部门结合实际，建立健全队伍的培训、管理、考核等工作运行机制，制定科学的管理考核办法和奖惩制度。目前正由县公安局起草初步补助提高方案，按照程序提交相关会议审定后执行。	正在办理
第21号 王爱彬等代表提出“关于给‘一棵树’产业种植户前三年补贴的建议”	自然资源局财政局	全县发展“四个一”林草产业补贴政策，严格按照《彭阳县2020年“四个一”林草产业示范推广工程建设实施方案的通知》（彭党办发〔2019〕119号）执行。关于给‘一棵树’产业种植户前三年补贴的建议，由于财政压力过大暂不执行，待区、市出台相关补贴政策后按照要求执行。	正在办理
第22号 郭耀武等代表提出“关于治理孟塬乡白杨庄村雅石岔组里庄沟头及沟沿组沟头的建议”	水务局	已列入“十四五”水利规划，并将积极申报2021年沟头治理项目建设计划，力争早日开工建设。	正在办理
第23号 海向阳等代表提出“关于改造疏通白阳镇双磨村农田灌渠的建议”	水务局	无项目资金来源，正在积极争取项目资金。	无法办理
第24号 徐升光等代表提出“关于利用草庙乡机井实施农田节水灌溉项目的建议”	水务局	无项目资金来源，正在积极争取项目资金。	无法办理
第25号 郭耀武等代表提出“关于申请孟塬乡在退耕区种植林下中药材的建议”	科技局	2020年，全县种植以秦艽和柴胡为主的林下药材3万亩，种子、种植采取政府采购方式进行，其中安排孟塬乡林下中药材种植面积5000亩。科技局按照全县一体布局思路，组织项目实施单位在孟塬乡白杨庄村种植3200亩、小石沟种植1500亩、椿树岔村种植300亩，总计完成5000亩。	已办结
第26号 赵 坤等代表提出“关于加强王洼镇‘雪亮工程’建设的建议”	公安局	全县“雪亮工程”项目概算资金4008.12万元，2020年因新冠疫情影响和落实中央“六稳”“六保”部署要求，县财政资金缺口太大，决定暂缓执行。待2021年县政府根据财政情况重新核算后公安局再启动该项目。	计划办理
第27号 张生录等代表提出“关于砌筑冯庄乡小寺村文化广场崖面的建议”	文广局	经文广局与区市业务主管部门对接，无此项目资金，目前无法实施。	无法办理
第28号 张 勇等代表提出“关于解决罗洼乡境内部分村组移动信号盲区的建议”	移动公司

电信公司

联通公司	一是及时督促各运营商网络部对网络进行了优化，各村组通信信号质量整体有所改善；二是各运营商及时对各村组网络信号进行了现场测试，村部书面证明，共排查出3个村部和19个庄头移动、联通网络信号部分弱覆盖、部分无覆盖，电信网络信号正常（工信部通信合格标准:有一家运营商信号通即为达标）；三是发改局向自治区通信管理局申请的33个基站项目已批复，重点解决我县北部各乡镇偏僻村组网络信号弱覆盖问题，目前各运营商已开始项目建设前期工作，建成后偏僻村组移动网络信号质量将会进一步改善。	已办结