彭阳县政府投资项目前期工作基本流程及用时参考图

附件3

35天

总用时89天

总用时93天

7天

2天

5天

2天

征地

（公告30天）、拆迁

初设审批

初设编制

可研审批

3天

20天

3天

1天

5000万元以下项目阶段用时

5000万元以上项目阶段用时

3天

1天

4天

2天

3天

2天

规划、选址

可研编制

地震、安全等多评合一审批

施工图设计

签订合同

招投标

（一次成功）

招标公告

施工许可证

控制价审核

开工

控制价编制

建

议

书

审批

建

议

书

编

制

施工图审核