|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | |  |  |  |  |
| 绩效目标申报表 | | | | | |
| （2024年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 彭阳县草庙乡农村生活污水改造提升项目 | | 项目负责人及电话 | 黄金智 |
| 主管部门 | | 彭阳县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 彭阳县住房和城乡建设局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度金额： | 200万元 | |
| 其中：中央补助 | 200万元 | |
| 地方资金 |  | |
| 绩 效 目 标 | 年度目标 | | | | |
| 目标1：改善乡村人居环境和交通条件  目标2：提高村民生活水平  目标3：促进城乡经济快速发展 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：水泥硬化路面面积 | | ≥360㎡ |
| 指标2：污水管道长度 | | ≥1300m |
| 指标3：雨水管网长度 | | ≥270m |
| 质量指标 | 指标1：建设标准 | | 竣工验收100%合格 |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | 2024年12月完成 |
| 成本指标 | 指标1：水泥硬化路面 | | 154元/平方米 |
| 指标2：污水管网 | | 190元/米 |
| 指标3：雨水管网 | | 150元/米 |
| 效 益 指 标 | 社会效 益指标 | 指标1：城乡差距 | | 缩小 |
| 指标2：农村人居环境 | | 优化 |
| 生态效 益指标 | 指标1：改善环境质量 | | 提升 |
| 指标2：改善居民生活环境 | | 提升 |
| 可持续影响指标 | 指标：工程设计使用年限 | | ≥10年 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：群众满意度 | | ≥95% |