彭阳县红河镇宽坪村

实用性村庄规划（2021-2035）

## 规划范围及期限

项目区规划范围为彭阳县红河镇宽坪村，土地总面积1006.8公顷。

全村523户，总人口1826人，其中常住人口422户1266人，属回汉杂居村。

本次“多规合一”实用性村庄规划期限为2021-2035年，其中近期2021-2025年，远期2026-2035年。

## 二、规划重点

1、落实生态保护红线和永久基本农田控制线。

2、明确村庄产业发展要求，综合部署生产、生态、生活等各项建设内容。

3、确定村庄发展目标、发展规模与发展方向。

4、合理布局各类用地，完善公共服务设施与基础设施。

5、加强景观风貌特色控制与村庄设计引导，为村民提供切合当地特色，与经济社会发展水平相适应的宜居环境。

## 三、村庄分类

根据项目区上位规划及现状主要内容调查分析，确定宽坪村主导类型的集聚提升。

## 四、定位目标

### （一）总体目标

基于宽坪村的区位优势，以及玉米、苗木、蔬菜等产业分布和居民点的空间布局，结合上位规划，以上位产业引导，以特色农业为抓手，尽显宽坪村自然形态之美、生态乡土之美。将宽坪村打造为基础设施完善、生态宜居、高标准农田示范村庄、优质蔬菜种植基地，示范性家庭农场养殖示范村。

### （二）规模预测

计算得到宽坪村近期2025年人口1759人，至规划期末2035年人口1632人（户籍人口）。

综和考虑宽坪村常住人口规模为：近期2025年1205人，远期1100人。

## 五、用地规划

宽坪村将按照“生态环境不破坏、耕地总量不减少、建设用地不增加、设施保障不滞后”的原则进行用地布局和指标管控。规划宽坪村村庄建设用地总规模为44.86公顷，其中居住用地39.29公顷。

以居民点集聚建设为总要求，充分尊重村民意愿的前提下，积极推进宅基地置换和有偿退出模式，规划一类农村宅基地36.93公顷、二类农村宅基地2.00公顷。规划新建宅基地按照彭阳县标准不大于400平方米/户预留（川区水浇地按不大于270平方米/户标准预留），保留一类农村宅基地按照原来规模使用，超出宅基地标准部分按照国家相关标准和要求有序退出，将腾退出的建设用地指标用于村庄发展村集体产业，重点配备农产品加工用地，切实保障产业发展用地。宽坪村现有耕地面积651.73 公顷，基本农田面积 575.26 公顷。

## 六、基础设施规划

落实上层次规划和相关专项规划的要求，在彭阳县县域、红河镇镇域范围内统筹考虑村域基础设施和公共服务设施布局，规划引导红河镇基础设施和公共服务与宽坪村共建共享。

## 七、公共服务设施规划

| 公共服务设施 | 公共停车场 | 村部对面 | 1座0.08公顷 | 10 | 专项资金+村集体 | 彭阳县交通运输局 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户外广告牌 | 东村口 | 1座 | 1 | 专项资金+村集体 | 宽坪村民委员会 | 2021-2022 |
|  | 村庄标识牌 | 东西村口 | 2座 | 4 | 专项资金+村集体 | 红河镇人民政府 | 2021-2022 |
|  | 幼儿园 | 上庄组刘红公路以南 | 0.33公顷 | 200 | 教育体育局专项资金 | 彭阳县教育体育局 | 2023-2024 |
|  | 小学 | 宽坪小学 | 新建教学楼2000平方米 | 500 | 教育体育局专项资金 | 彭阳县教育体育局 | 2022-2023 |
|  | 老年养护院 | 村部对面 | 0.12公顷 | 150 | 专项资金+村集体 | 红河镇人民政府 | 2023-2024 |

## 八、产业发展规划

依据宽坪村现状自然条件、区位分析、现状产业发展动向及政策体系的配套情况，确定宽坪村产业发展思路为依托红河镇万亩蔬菜基地，及村庄高标准农田建设为基础，打造富有特色，高效农田粮食种植区，市场欢迎的蔬菜生产示范村庄，做优家庭养殖场产业，加强村集体经济地位和带动作用，加快农村一二三产业融合，着力构建现代产业体系、生产体系、经营体系，促进乡村产业振兴。

做强农业：加快推进有机蔬菜基地建设，打造农产品种植示范基地和优质农产品种植区，将10年以上失去维修利用价值或因灾损毁无法维修的日光温室进行集中整治，整治后发展优质粮食或建设标准化蔬菜生产基地。

肉牛产业示范村建设：打造宽坪村为彭阳县肉牛产业“5350”模式示范村，至2022年底完成肉牛存栏量937头，打造五十家备地区影响力的肉牛养殖个体户。做优生态：以红河水土保持重要区和生态移民迁出区生态修复为契机，逐步实施林业生态修复、红河流域水土保持等工程，打造宽坪村生态园区，逐步提升农村人居环境。

## 九、居民点建设

规划新建农房采用低层院落式，坐北朝南（偏西15°到偏西30°范围内），户均宅基地面积控制在六分地以内，宅基地面积最小不得小于60平方米。所有农宅院落内部增加绿化面积，或花卉或种菜。新建建筑地面室内标高必须高于宅前路0.3米以上，坡屋顶标高5.8米。

建筑采用白墙红瓦坡屋顶形式，建筑材料采用多孔节能砖加外保温层，门窗采用塑钢中空玻璃窗，庭院内配置种植园。

规划期内对6个自然村200处房屋进行整治，涉及整治面积3500m2。对于破损严重的房屋进行整治，对屋顶破碎瓦片进行维修更换；对于陈旧破败，色彩暗淡的屋面，可进行外立面整治。