- 彭阳县草庙乡周庄村

- 村庄规划（2022年-2035年）

- 项目名称

《彭阳县草庙乡周庄村村庄规划（2022-2035年）》

- 村庄类型

根据彭阳县村庄分类，结合周庄村人口基数、产业现状、村组建设等情况综合考虑，规划确定周庄村为特色保护类村庄。

- 规划期限

现状基期年为：2021年

近期为：2022-2025年；远期为：2026-2035年。

- 规划人口

规划到2025年（近期）：户籍人口约1150人，270户；常住人口约390人，150户。

规划到2035年（远期）：户籍人口约1140人，280户；常住人口约460人，170户。

- 规划方案

1、规划定位

依托现状交通区位优势，以全域旅游发展为契机，规划以出户入园为目标，以红色文化为特色，将周庄村打造为以高效节水农业、生态养殖为基础、商贸服务业为特色的乡村振兴示范村。

2、国土空间管控

2.1底线约束

耕地保护：

管控规则：

①不得在一般耕地上挖湖造景、种植草皮。

②不得在国家批准的生态退耕规划和计划外擅自扩大退耕还林还草还湿还湖规模。经批准实施的，应当在“三调”底图和年度国土变更调查结果上，明确实施位置，带位置下达退耕任务。

③不得违规超标准在铁路、公路等用地红线外，以及河渠两侧、水库周边占用一般耕地种树建设绿化带。

④未经批准不得占用一般耕地实施国土绿化。经批准实施的，应当在“三调”底图和年度国土变更调查结果上明确实施位置。

⑤未经批准工商企业等社会资本不得将通过流转获得土地经营权的一般耕地转为林地、园地等其他农用地。

⑥确需在耕地上建设农田防护林的，应当符合农田防护林建设相关标准。建成后，达到国土调查分类标准并变更为林地的，应当从耕地面积中扣除。

⑦严格控制新增农村道路、畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等农业设施建设用地使用一般耕地。确需使用的，应经批准并符合相关标准。

永久基本农田管控规则

管控规则：

①永久基本农田一经划定，不得擅自修改和调整规模与布局。

②严格禁止占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和绿道建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止对基本农田耕作层造成永久性破坏。

③禁止占用永久基本农田保护区内土地进行非农建设，禁止在永久基本农田保护区内建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

④落实最严格的永久基本农田保护政策，以保障粮食安全、保护农业空间生产力为主导，鼓励开展高标准农田建设，严格禁止永久基本农田转化为其他类用地以及占用永久基本农田的行为。

⑤重大能源、交通、水利、通信、军事设施等确实无法避开永久基本农田的，必须严格论证，按程序报批。

生态保护红线

管控规则：

①严格执行生态保护红线相关管控规定，禁止在生态保护红线范围内从事任何建设活动。

②鼓励开展提升生态功能的活动。

③在符合现行法律法规的前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成任何破坏的有限行为活动。

④严格保护村内林地、湿地、陆地水域、其他自然保留地等生态用地，不得进行破坏生态景观、污染环境的开发建设活动，做到慎砍树、禁挖山、不填湖。

村庄建设边界

周庄村本次规划划定村庄建设控制线范围总面积27.95公顷；

根据建设需要扩大村庄建设范围，盘活村庄建设用地，优先用于村民建房，按自治区要求山区宅基地面积不超过400平方米布置院落，优先引导村庄远处道路不便地区、基础设施难配套地区逐步进行搬迁，在塬上新建住宅区进行集中。

宅基地管制规则

①严格执行“一户一宅”政策，规划新申请的宅基地，优先利用村内空闲地、闲置宅基地和废弃地，并严格控制在《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》规定的标准以内。

②现有宅基地超标的不得申请新建宅基地，鼓励超标宅基地、在城镇周边的、外出务工的“两栖人口”的宅基地有偿退出。

③新增宅基地确需在规划范围外选址的，经三分之二村民代表同意后，在保证用的规模不变的前提下，方可按照相关程序调整布局。

集体经营性建设用地管制规则

①集体经营性建设用地应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地。

②优先选择权属清晰、区位条件优越、规模适度的经营性建设用地通过出让、租赁、作价出资（入股）等方式入市流转，明确入市地块的使用性质、使用年限、容积率和建筑规模等各项指标。

③规划范围内农用地在批准改变用途之前，应当按原用途使用，不得荒芜。

④商服、工业、仓储等项目在办理手续时，应严格执行行业相关用地标准。

⑤经营性建设用地建筑密度需控制在40%以下，建筑高度不超过20米，容积率不超过1.5，绿地率大于35%。经营性建设用地调整应经村民小组确认，由村委会审查同意，逐级报村庄规划原审批机关批准。

⑥如村庄未来有产业发展需求，且新一轮国土空间规划中有新增建设用地规模，则可优先考虑规划“留白用地”作为经营性建设用地。

基础设施和公服设施用地管制规则

①积极推进基本公共服务设施均等化，重点保障周庄村公共服务设施用地、基础设施用地、村内交通用地及景观绿化用地需求，合理优化其建设用地布局。

②不得占用交通用地建房，村庄干路两侧建房退让3米，巷道两侧建房退让2米。

③垃圾收集点、公厕、污水处理设施等基础设施用地及综合服务站、基层综合性文化服务中心、卫生室、养老和教育等公共服务设施用地村民不得随意占用。

④村内供水、污水处理设施以及房屋排水接口需经村委会确认后再进行建设。

留白用地弹性管制规则

①对规划划定的留白用地，规划期内使用“留白”用地，应符合国家和省相关规定要求。

②对暂时无法明确具体地块及规模边界的项目，纳入项目清单管理，后续可根据项目建设需要再确定具体边界、规模和相应的规划管控要求。

③机动指标未来可在不占用永久基本农田和生态保护红线，并符合相关用途管制

要求的前提下，在村域内灵活使用。建设项目规划审批时落地机动指标、明确规划用地性质，项目批准后更新数据库并纳入国土空间规划“一张图”系统。

④弹性管控原则上应符合以下清单中准入项目类型，严禁建设清单中禁建项目类型。

核发乡村建设规划许可证

①规划实行乡村建设规划许可证管理制度是《中华人民共和国城乡规划法》对乡村建设的新要求，乡村建设规划许可证制度要充分体现农村特点，体现便民利民和以人为本，满足农民生产和生活需要，遏制农村无序建设和浪费土地。

②规划期内，在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设以及农村村民住宅建设，不得占用农用地；确需占用农用地的，应当依照《中华人民共和国土地管理法》有关规定办理农用地转用审批手续后，由城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。建设单位或者个人在取得乡村建设规划许可证后，方可办理用地审批手续。城乡规划主管部门严格核发乡村建设规划许可证，合理利用村庄建设用地，推进美丽乡村建设，助力乡村振兴发展。

历史文化保护界线

（1）大峁头汉代古文化遗址保护要求

大峁头汉代古文化遗址是彭阳县文物保护单位，保护范围：以彭阳县人民政府确定的遗址边界为保护范围，保护面积为1.48公顷。建设控制地带：以保护范围边界为基础四向各扩100米为界，面积为7.70公顷。

（2）中共虎岘地下支部旧址

中共虎岘地下支部旧址采取挂牌保护。

（3）中共解岘地下支部旧址

中共解岘地下支部旧址采取挂牌保护。

3、产业发展规划

3.1产业发展定位

依托现有资源，充分实现一二三产融合发展。

第一产业以大田作物种植为基础，以饲草种植、玉米、小秋杂粮等传统作物栽培为基础，以畜禽养殖为重要发展，以生态农业、精致农业的经营理念，提供优质健康的农产品；

第二产业依托周庄村的闲置建设用地资源和区位交通条件，建设农产品初加工和建材加工销售基地，辐射带动周边村庄农产品加工向周庄村集中，重点服务小秋杂粮加工包装和建筑装修材料的销售；同时利用关岔组北部林地资源，发展光伏发电产业。

第三产业依托周庄村国道309沿线的交通优势，两省交界的区位优势，发展乡村旅游和商贸服务业，为来往路过的驾驶员提供一个具有特色的住宿休憩空间，同时利用周庄村的两个地下支部的红色资源发展红色研学游。

构建“农业+”新业态乡村产业发展——积极发展一三产业融合

以现代农业发展为主线，拓展“农业+互联网”、“农业+初深加工”、“农业＋旅游”、“农业+文化”等发展模式，拓展农业多功能性，推进农业产业与旅游、教育、文化等产业深度融合，打造多功能、多维度的现代农业产业发展平台。

3.2产业发展引导

（1）大力发展特色种养植产业

全面落实小杂粮、玉米种植优势产业扶持政策，综合运用农业各类补贴，巩固村庄特色产业基础，按照“一村一品”的思路，引导主导产业走现代化、集约化、规模化的农业发展之路。聘请技术人员进行专职技术指导，同时制定种植补贴政策，鼓励群众传统种植方式转变为红梅杏、小杂粮、玉米等特色产品现代化种植。发挥区域农产品品牌优势，提升农产品品牌溢价效益，引导集体经济组织、新型经营主体开展“三品一标”认证、气候品质认证，申请注册商标。

以增加农民收入为核心，坚持走规模化、标准化、产业化发展的路子，培育骨干家庭农场，不断提高特色产业发展水平和市场竞争力。充分发挥养殖园区和养殖大户示范带动效应，继续实施“小群体，大规模”“家家种草，户户养畜”的发展模式。

牢固树立绿色发展的理念，注重资源的循环利用，积极培育退耕还林还草后续产业，发展林下草场散养朝那鸡，培育发展千只养殖户和万只养殖大户。打造生态循环的林下养殖园区。构建种植+养殖循环产业链，积极推行“畜禽粪—经果林—经果林等枝叶做饲料—畜禽”，推广种养循环技术，形成立体农业循环链条，将为农民带来持续收入。

（2）构建“互联网+”、“农业+”的农产品销售体系

以企业为主体，构建农产品市场营销体系。创新农产品进超市、进市场、进食堂、进社区、进餐饮的“五进”营销模式；加强农民经纪人队伍建设，组建经纪人协会，让农村“能人”在市场经济中发挥作用。 以网络为平台，构建农产品市场营销体系。创新农产品营销方式，以村级为农服务社、农民专业合作社产品市场化、商品化程度，宣传优秀企业品牌和形象，建立农业对外交流的窗口和平台，通过扶持农民专业合作社，提高组织化水平，增强对接能力，发挥“农超对接”的规模效益。以抖音、快手等短视频网络直播平台，打造“农产品网红”，如网红小杂粮、网红林下溜达鸡等，引导农村电商、结合互联网、农村电商等现代信息技术，拓展销售渠道。

（3）丰富乡村旅游业态

深入推进现代农业和科学种植，推广种养结合和“农业+旅游”模式，打造乡村旅游，以农为本，以农兴旅、以旅促产，发展乡村餐饮，以生态资源优势与有机产品优势，推出特色生态观光休闲运动，以红色资源与乡村特色产业为发展优势，结合窑洞等历史文化、地下党支部的红色文化、旱作梯田等农耕文化和自然景观，同时加大周庄村旅游品牌建设，结合周庄村民俗风情、人居环境、田园风光、村落建筑、红色资源和乡土文化，发展乡村休闲旅游业。

计划选取积极性高的村民，利用村民院落、自留地，将农家乐、家庭客栈、采摘园和现代民宿等元素相结合，以院落和庭院种植为核心，形成半自助的可以采摘、美食、住宿、娱乐为一体的新型微共享农园。形成窑洞“农家乐”休闲旅游业为基础的具有周庄村特色的乡村休闲旅游业发展格局，将传统落后的农耕逐步引向农业观光、农事体验、特色农庄、农情民舍等附加值高的乡村旅游发展。。

4、产业发展项目

4.1、周庄村温棚西瓜建设项目

温棚西瓜：做精做细温棚西瓜产业，大力发展设施温棚西瓜，提高温棚的利用效益，开展蔬菜套种种植技术培训，推行“企业+合作社+农户+温棚基地+保险”的利益联结机制，促进周庄村精品果蔬温棚种植品种多样化、茬口多元化、四季供应发展，逐步增强精品果蔬温棚年生产能力，保障稳定供应高品质的果蔬等农产品。

4.2、生态循环养殖基地

主要新建集中养殖园区，集中养殖村庄畜禽，实现人畜分离，建设内容包含：生产圈舍、培育圈舍、防疫设施、废弃物处理设施、饲草用房、管理用房。占地面积0.69公顷；规划在垃圾中转站东侧新建0.02公顷饲草调配中心。

- 近期建设项目

近期建设项目总计22个，总投资约6503万元，其中：产业项目8个，总投资2950万元；基础设施项目5个，总投资913万元；公共服务设施项2个，总投资70万元；居民点建设及人居环境整治项目4个，总投资1520万元；国土综合整治项目3个，总投资约1050万元。具体详见下表：

周庄村近期建设项目一览表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目位置 | 项目规模及建设内容 | 投资估算 | 资金来源 | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业项目 | 建材加工厂 | 老村委会南侧 | 利用老村委会南侧侧闲置养殖设施建设用地及周边用地，建设建材加工销售厂，占地面积2公顷。 | 500 | 社会投资 | 2024年 |
| 2 |  | 新建民宿 | 老村委会 | 利用老村委会闲置用地和房屋，提升改造，打造特色民宿 | 200 | 社会投资 | 2025年 |
| 3 |  | 农副产品加工基地 | 解岘组 | 利用闲置的小学和校舍，改造建设农副产品加工基地，主要生产加工小秋杂粮，配置生产设备和仓储库房 | 500 | 社会投资 | 2024年 |
| 4 |  | 砂石料厂 | 关岔组 | 利用国道309北侧闲置用地，建设砂石料场，占地面积2公顷 | 100 | 社会投资 | 2023-2025年 |
| 5 |  | 小秋杂粮种植基地 | 前岔组 | 在前岔组布局小球杂粮特色种植基地，面积200亩 | 100 | 社会投资 | 2023-2024年 |
| 6 |  | 光伏发电 | 关岔组 | 在关岔组北部，选址建设光伏发电站，占地面积5公顷 | 1000 | 申请中央财政有效衔接资金 | 2025年 |
| 7 |  | 出户入园养殖园区 | 关岔组 | 在关岔组国道309南侧，利用现状草地和部分一般耕地，建设肉牛养殖示范基地，面积1.1公顷，养殖规模肉牛500头 | 500 | 申请中央财政有效衔接资金 |  |
| 8 |  | 生产道路硬化工程 | 全村域 | 为保障村民农业生产，改善村民农业生产条件，对现状生产道路进行硬化，路面宽度3米，路面材质为砂砾道路，硬化道路总长约5000米 | 50 | 申请中央财政有效衔接资金+相关涉农专项资金 | 2023-2024年 |
|  |  | 小计 |  |  | 2950 |  |  |
| 9 | 基础设施 | 道路硬化工程 | 全村域 | 实施美丽宜居村庄项目，其中3米宽连户路硬化6000m、2.5米宽入户路硬化4000m | 560 | 申请高质量美丽宜居专项资金 | 2022-2023年 |
| 10 |  | 亮化工程 | 全村域 | 对村庄主干道路安装太阳能路灯，总计120盏 | 48 | 申请高质量美丽宜居专项资金 | 2022年 |
| 11 |  | 雨水工程 | 全村域 | 对村庄内连户路雨水边沟（结合实际情况单侧设置）系统进行完善，改造提升，采用硬质雨水边沟，总长约6000m | 90 | 申请高质量美丽宜居专项资金 | 2023-2024年 |
| 12 |  | 环卫工程 | 全村域 | 按照“两次六分”生活垃圾处理模式，深度推动村庄分类，实现生活垃圾源头减量，配建垃圾收集点5处（由4组大型垃圾收集箱组成），每户配套小型垃圾分类收集箱80组，同时配建小型垃圾收集车（电动车） | 15 | 申请中央财政有效衔接资金 | 2024年 |
| 13 |  | 清洁能源工程 | 全村域 | 实施清洁能源项目，建设分布式光伏，涉及户数120户 | 200 | 申请中央财政有效衔接资金 | 2025年 |
|  |  | 小计 |  |  | 913 |  |  |
| 14 | 公共服务设施 | 活动广场 | 集中安置区 | 在关岔组集中安置区新建文化广场1处，占地面积约400平方米，以硬化、绿化为主，安装健身器材 | 20 | 申请中央财政有效衔接资金或美丽宜居专项资金 | 2025年 |
| 15 |  | 老年活动室 | 村部 | 结合村部新建老年活动室1处，建筑面积80平方米 | 50 | 县财政配套 | 2024年 |
|  |  | 小计 |  |  | 70 |  |  |
| 16 | 居民点建设 | 集中安置区项目 | 关岔组 | 新建农宅48户，将前沟组分布分散农户进行集中安置，配套建设道路、给水、电力、电信等附属设施 | 1400 | 县财政配套+村民自筹 | 2025年 |
| 17 |  | 村庄人居环境整治 | 全村域 | 环境综合整治，包括坡面修整、沟渠清理、树木修剪、垃圾清运等 | 50 | 申请美丽村庄专项资金 | 2022-2023年 |
| 18 |  | 一院四院改造工程 | 全村域 | 对村域内常住户实施一院四园改造工程，改善人居环境，总计改造60户，一院两园改造栅栏1500米；矮墙170延米；绿化提升工程总面积3000㎡； | 20 | 申请中央财政有效衔接资金 | 2024-2025 |
| 19 |  | 村庄绿化提升 | 全村域 | 各组庄点进行绿化提升，在村庄内采用经果林+景观树种组合绿化，改善居民点环境，并提升一定经济效益，共需绿化面积3800平方米。 | 50 | 申请中央财政有效衔接资金 | 2024-2025年 |
|  |  | 小计 |  |  | 1520 |  |  |
| 20 | 国土综合整治及生态修复 | 建设用地整治 | 全村域 | 腾退村域内零散宅基地20户，面积1.5公顷 | 200 | 申请相关专项资金 | 2025年 |
| 21 |  | 高标准农田建设项目 | 全村域 | 对村庄5000亩耕地实施高标准农田建设项目 | 750 | 申请相关专项资金 | 2022年 |
| 22 |  | 生态修复项目 | 全村域 | 对村域范围内退耕还林区域进行补植绿化，树种以经果树为主 | 100 | 申请专项资金 | 2024-2025年 |
|  |  | 小计 |  |  | 1050 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 6503 |  |  |